## Slide 1
PROJET FINAL M431
GameStore
Une boutique de jeux inspirée de Steam, pensée comme un MVP web démontrable.
36
jeux référencés
3
membres projet
10 min
présentation orale
Dan Zorev - Jason Haran - Thierry Tavares da Costa
GameStore - Dan Zorev, Jason Haran, Thierry Tavares da Costa
Présentation M431
01

## Slide 2
PROJET ET OBJECTIFS
Le périmètre SMART a gardé le site ambitieux mais réaliste.
L'objectif n'était pas de refaire Steam, mais de livrer un parcours complet et testable.
GameStore - Dan Zorev, Jason Haran, Thierry Tavares da Costa
Présentation M431
02
Mission SMART
S
site boutique/plateforme de jeux
M
catalogue, fiches, compte, avis
A
rôles attribués aux 3 membres
R
MVP sans paiement réel complexe
T
version fonctionnelle pour le 02.06
Critères de réussite
- catalogue visible
- fiche jeu avec prix/date
- compte et connexion
- avis publié et affiché
- bouton acheter/télécharger
Point à dire: montrer que le périmètre est complet, mais volontairement MVP.

## Slide 3
PARCOURS UTILISATEUR
Le produit se comprend en quatre écrans: découvrir, choisir, consulter, contribuer.
Le parcours présenté répond directement aux objectifs: catalogue, fiche détaillée, compte et avis.
GameStore - Dan Zorev, Jason Haran, Thierry Tavares da Costa
Présentation M431
03
1
Accueil
point d'entrée
2
Catalogue
choix du jeu
3
Fiche
prix, date, lien
4
Avis
note et commentaire
Message de démo: commencer par le catalogue, ouvrir une fiche, puis montrer où les avis et le profil complètent le parcours.

## Slide 4
ÉQUIPE PROJET
La répartition par domaines a permis de travailler en parallèle.
Chaque membre avait un bloc principal, avec des tâches communes pour les tests, corrections et présentation.
GameStore - Dan Zorev, Jason Haran, Thierry Tavares da Costa
Présentation M431
04
Thierry
Documentation + pages jeux
- documentation
- games.html et fiche détail
- formulaires et recherche
- CSS/PHP/JS associés
Contribution orale
3 min 20
Dan
Trello + interface + hosting
- Trello
- logo et accueil
- reviews.html et profile
- hébergement et documentation
Contribution orale
3 min 20
Jason
Trello + Gantt + base de données
- Trello
- diagramme de Gantt
- MCD, MLD, SQL
- méthode des 6 étapes
Contribution orale
3 min 20

## Slide 5
PLANNING INITIAL ET FINAL
Le planning final garde les jalons, mais corrige des estimations trop larges.
La comparaison sert à expliquer les adaptations sans perdre le cap du MVP.
17.03
Départ
31.03
Échéance 1
05.05
Échéance 2
12.05
ajustée
26.05
Échéance 3
09.06
Oral
Comparaison charge
Lister les tâches
6h
3h
Gantt prévisionnel
4h
1.5h
Ce que cela montre
- les tâches de gestion ont été mieux calibrées
- le développement a gardé ses gros blocs
- l'échéance 2 a été déplacée au 12.05
- la présentation reste fixée au 09.06
GameStore - Dan Zorev, Jason Haran, Thierry Tavares da Costa
Présentation M431
05

## Slide 6
OUTILS ET EXÉCUTION
Les outils séparent trois besoins: piloter, coder, lancer.
Le projet combine gestion de tâches, versionnement, développement web et environnement Docker.
GameStore - Dan Zorev, Jason Haran, Thierry Tavares da Costa
Présentation M431
06
Navigateur
HTML/CSS/JS
Apache + PHP
pages et API
MySQL 8.0
base gamestore
phpMyAdmin
contrôle BDD
Trello
suivi des tâches
Excel
Gantt initial/final
GitHub
versions et corrections
VSCode
développement
Docker Compose
web + db + phpMyAdmin
Décision clé: garder une pile de choses maîtrisable pour pouvoir présenter une démo locale avec Docker.

## Slide 7
ARCHITECTURE DES DONNÉES
Quatre tables suffisent pour relier compte, catalogue, achats et avis.
Le modèle suit le parcours utilisateur et garde les contraintes importantes côté base.
UTILISATEUR
id, username, email
auth_provider
JEU
slug, titre, prix
date_sortie
ACHAT
prix_achat, statut
date_achat
AVIS
note 1..5
commentaire
1-N
1-N
1-N
1-N
Règles gardées
avis unique par utilisateur/jeu
note entre 1 et 5
prix d'achat mémorisé
GameStore - Dan Zorev, Jason Haran, Thierry Tavares da Costa
Présentation M431
07

## Slide 8
GESTION DE PROJET
La méthode des 6 étapes a servi de boucle de pilotage.
Elle a aidé l'équipe à passer d'une idée large à des tâches, choix techniques, contrôles et améliorations.
GameStore - Dan Zorev, Jason Haran, Thierry Tavares da Costa
Présentation M431
08
1
S'informer
mandat, besoins, ressources
2
Planifier
Trello, Gantt, charges
3
Décider
PHP/MySQL/Docker
4
Réaliser
pages, API, SQL
5
Contrôler
liens, responsive, auth
6
Évaluer
retards, tests, suite
Point à dire: la gestion de projet n'a pas supprimé les imprévus, mais elle les a rendus visibles assez tôt pour ajuster le périmètre.

## Slide 9
RÉALISATION ET ALÉAS
Les difficultés ont surtout touché l'authentification, la base et le temps.
Le projet a gardé ses fonctionnalités importantes en priorisant corrections et MVP.
GameStore - Dan Zorev, Jason Haran, Thierry Tavares da Costa
Présentation M431
09
Membre
Problème
Réponse
Impact
Thierry
images manquantes, recherche, secrets Google
correction des assets et nettoyage
site plus stable
Dan
profil/avis dépendants de la base, hosting gratuit
priorisation des pages et tests
retards ciblés
Jason
SQL et tâches globales sous-estimés
Gantt ajusté et BDD finalisée
planning réaliste
Ressenti commun: le sujet était motivant, mais il aurait fallu réserver plus tôt du temps pour les tests d'authentification, d'e-mail et de base de données.

## Slide 10
SYNTHÈSE
GameStore couvre le mandat: produit, organisation, technique et retour d'expérience.
La présentation peut se terminer par une courte démonstration ou par les améliorations possibles.
Réalisé
- catalogue et fiches jeux
- compte, profil et avis
- base MySQL avec contraintes
- Docker Compose et README
- documentation et Gantt final
Améliorations possibles
- tests plus tôt dans le planning
- avis et profil plus complets
- authentifications supplémentaires
- vrai flux de paiement/téléchargement
- plus de jeux ou jeux développés maison
Répartition orale recommandée
Thierry 3:20 - projet, objectifs, démo
Dan 3:20 - équipe, planning, outils
Jason 3:20 - BDD, méthode, aléas
GameStore - Dan Zorev, Jason Haran, Thierry Tavares da Costa
Présentation M431
10